РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2025 года                      с. Григорьевка                             № 7 - п

Об обеспечении безаварийного

пропуска паводковых вод в весенний

паводковый период 2025 года

В соответствии со ст.14, п.8 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Совета администрации Красноярского края  № 92-П  «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» от 15.04.2004 года, Законом Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» руководствуясь Уставом Григорьевского сельсовета, в целях проведения мероприятий по защите и обеспечению жизнедеятельности населения сел, сохранности объектов предприятий и материально-технических ресурсов во время весеннего и летне-осенних паводковых вод на территории Григорьевского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии Григорьевского сельсовета (приложение № 1).

- Утвердить план основных мероприятий по предотвращению затопления населенных пунктов Григорьевского  сельсовета, других объектов жизнедеятельности, расположенных на территории Григорьевского сельсовета во время весеннего и летне-осеннего паводка (приложение № 2).

- Утвердить список улиц, список граждан попадающих в вероятную зону затопления во время весеннего паводка 2025 года, (приложение № 3)

4.    Утвердить схему оповещения населения при возникновении угрозы

затопления территории  Григорьевского сельсовета, (приложение № 4)

5.   Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов

о координации работ для подготовки к безаварийному пропуску

паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможности

неблагоприятных последствий весеннего половодья  и летне-осенних

паводков.

6. Постановление администрации  Григорьевского сельсовета от  01.04.2024г. № 9-п  «Об обеспечении безаварийного пропуска паводковых вод в весенний паводковый период 2024 года» отменить.

7.    Ответственным за обеспечение безаварийного пропуска паводковых

вод назначить главу администрации Леоненко С.Н.

8.    Контроль за выполнением  данного постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования «обнародования».

Глава Григорьевского сельсовета                                           С. Н. Леоненко

Приложение №1

к постановлению  главы администрации

Григорьевского сельсовета

№ 7- п от 05.02.2025г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Григорьевского сельсовета.

Председатель комиссии:

  - Леоненко С.Н. -    глава администрации Григорьевского сельсовета.

Заместитель председателя комиссии:

  - Казакова А. В.-  ведущий специалист администрации Григорьевского сельсовета.

Члены комиссии:

  - Штейнберг О.В. - работник ВУС;

  - Горн В.Л – электрик (по согласованию);

  - Карнышева С. С.- фельдшер ФП (по согласованию);

  - Гостева Т.И.- директор МБУ «Народный дом» (по согласованию);

  - Соколов Е.С. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

  - Вагнер Т.В. – специалист 1 кат. администрации Григорьевского сельсовета;

  - Соколова Е.А. – гл. бухгалтер администрации Григорьевского сельсовета;

  - Шестаков Д.К. – директор Григорьевской СШ, заведующий дет. садом (по согласованию);

  - Гончаров А.Л.- сотрудник гидрологического водомерного поста (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению

главы администрации

Григорьевского сельсовета

№  7 - п от 05.02.2025 г.

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на

территории Григорьевского сельсовета на 2025 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка от снега улиц, кюветов, канав. | 23.03.2025 | Леоненко С.Н. |
|  | Информирование населения о подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2025 году | 15.04.2025 | Казакова А. В. Штейнберг О.В. Вагнер Т.В. |
|  | Контроль за состоянием гидротехнических сооружений: Дамбы на р. Кебеж в с. Григорьевка | Постоянно | Леоненко С.Н. |
|  | Подготовка списка граждан вероятных зон затопления в т.ч. детей, инвалидов, престарелых. | До 25.03.2025 г. | Казакова А. В. Вагнер Т.В. |
|  | Контроль за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки. | Постоянно | Гончарова Е.Г. совместно с членами комиссии. |
|  | Выявление и взятие на контроль лиц, нуждающихся в посторонней помощи в случае эвакуации. | До 22.03.2025г. | Гостева Т.И |
|  | Подготовка техники для эвакуации людей. | До 22.03.2025 г. | Юдин В.С. |
|  | Подготовка автотракторной техники для вывозки скота и личных вещей из зоны затопления. | До 10.04.2025г. | Мартыненко Ю.Т Штейнберг А.В. Юдин В. С. |
|  | Подготовка мест для размещения эвакуированных. | До 15.04.2025г. | Леоненко С.Н. совместно с работниками администрации |
|  | Организация дежурства ответственных лиц администрации сельсовета в выходные и праздничные дни и в период паводка. | По необходимости. | Леоненко С.Н. совместно с работниками администрации |
|  | Ежедневные доклады о состоянии паводковой обстановки в ЕДДС по Ермаковскому району | В период паводка. | Леоненко С.Н. совместно с дежурными. |
|  | Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в результате паводка | В период паводка | Карнышева С. С. |
|  | Установка контрольных постов наблюдения за поднятием уровня воды в реке Кебеж. | До 10.04.2025 г. | Гончаров А.Л. |
|  | Мероприятия по пресечению случаев мародёрства, краж и обеспечению сохранности имущества граждан, предприятий и организаций. | В период паводка в случае подтопления и эвакуации жителей | Соколов Е.С. |
|  | Освещение хода выполнения плана основных противопаводковых мероприятий на территории Григорьевского сельсовета в 2025 году путем официального обнародования | Постоянно. | Работники администрации и члены противопаводковой комиссии. |

Приложение № 3

к постановлению

главы администрации

Григорьевского сельсовета

№ 7- п от 05.02.2025г.

Список улиц Григорьевского сельсовета,

попадающих в вероятную зону затопления

во время весеннего паводка 2025 года.

с. Григорьевка

1.ул.Набережная-объекты: жилые дома № 1, 2, 4, 6

2.ул.Заречная-объекты:жилые дома № 16, 17, 19

3.ул.Майская-объекты:жилые дома № 3, 5, 7,9,11,13-1, 13-2

4.ул.Мочалина-объекты:жилые дома № 39А, 43,44,

46,49, 50, 51, 52, 56-1, 56-2, 58,59,62,63,65,66,69,70,73-1,75,76,77,78.

Список граждан Григорьевского сельсовета,

попадающих в вероятную зону затопления

во время весеннего паводка 2025 года.

с. Григорьевка:

- Штейнберг Алексей Витальевич - 1994 г.р., ул. Набережная, 2

- Штейнберг Светлана Викторовна – 1984 г.р., ул. Набережная, 2

- Рыбин Севастьян Анатольевич – 2014 г.р., ул. Набережная, 2

- Штейнберг Иван Алексеевич – 2022 г.р. ул. Набережная, 2

- Мельников Денис Михайлович - 1985 г.р., ул. Набережная 4,

- Фурманова Ольга Николаевна-1964 г.р., ул. Майская 3,

- Пивсаева Галина Сергеевна-1967 г.р., ул. Майская 7,

- Пивсаев Олег Денисович-1983 г.р., ул. Майская 7,

- Коротких Роман Александрович-1979 г.р., ул. Майская 9,

- Штейнберг Олеся Викторовна-1982 г.р., ул. Майская 11,

- Штейнберг Анастасия Дмитриевна-2014 г.р., ул. Майская 11,

- Штейнберг Богдан Дмитриевич-2014 г.р., ул. Майская 11,

- Рыбаков Василий Анатольевич-1957 г.р., ул. Майская 13-1,

- Рыбакова Ирина Аркадьевна-1961 г.р., ул. Майская 13-1,

- Рыбаков Денис Васильевич-1980 г.р., ул. Майская 13-1,

- Мазалова Нина Андреевна-1966г.р., ул. Мочалина 39А,

- Тенсина Прасковья Никитьевна-1951 г.р., ул. Мочалина 43,

- Тенсин Евгений Анатольевич – 1976 г.р., ул. Мочалина 43

- Демина Татьяна Павловна – 1969 г.р, Мочалина, 44

- Демин Андрей Сергеевич – 1979 г.р., ул. Мочалина, 44,

- Жиндеев Андрей Николаевич-1965 г.р., ул. Мочалина 49,

- Жиндеева Наталья Анатольевна-1967 г.р., ул. Мочалина 49,

- Чупина Вероника Евгеньевна – 1988 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Пинегина Диана Васильевна – 2006 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Чупин Виктор Андреевич – 2008 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Чупина Ирина Петровна – 2016 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Чупина Сабрина Петровна – 2023г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Ефимов Петр Васильевич – 1982 г.р., ул. Мочалина 56-1,

- Топоев Алексей Михайлович-1977 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоева Олеся Николаевна-1979 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Михаил Алексеевич-2008 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Тимофей Алексеевич-2013 г.р.,ул.Мочалина 58,

- Топоев Алексей Алексеевич-2014 г.р.,ул.Мочалина 58

- Топоев Савелий Алексеевич – 2016 г.р., ул. Мочалина, 58,

- Топоева Ксения Алексеевна – 2018 г.р., ул. Мочалина, 58,

- Макарова Наталья Николаевна-1957 г.р.,ул.Мочалина 59,

- Кораблев Юрий Алексеевич-1975 г.р.,ул.Мочалина 62,

- Черепанова Надежда Викторовна – 1965 г.р., ул. Мочалина, 62

- Шутова Елена Ивановна – 1968 г.р., ул. Мочалина, 63

- Шакиров Алексей Аркадьевич – 1964 г.р., ул.Мочалина 65,

- Лакомская Дина Сергеевна-1974 г.р.,ул.Мочалина 66,

- Горбунов Анатолий Николаевич – 1952г.р., ул. Мочалина 67,

- Михайлов Павел - ., ул. Мочалина 67,

- Гончарова Тамара Серафимовна-1957 г.р.,ул.Мочалина 69,

- Гончаров Леонид Алексеевич-1961 г.р.,ул.Мочалина 69,

- Яцкевич Мария Яковлевна-1959 г.р.,ул.Мочалина 75,

- Ширяев Анатолий Федорович – 1967 г.р., ул.Мочалина 76,

- Арапчаев Владимир Алимович-1963 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Арапчаев Василий Акимович-1973 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Матюшина Светлана Николаевна-1976 г.р.,ул.Мочалина 77,

- Арапчаев Ярослав Владимирович-2011 г.р..ул.Мочалина 77,

- Марченко Анатолий Михайлович- 1949 г.р.,ул.Мочалина 78.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Григорьевского сельсовета

№ 7-п  от 05.02.2025г.

Схема оповещения при возникновении угрозы затопления

территории Григорьевского сельсовета.

Ответственные пожарные

Инструктора отдаленных  поселков

Жители с. Григорьевка

Леоненко Светлана Николаевна  -  Глава администрации Григорьевского сельсовета

Члены ДПД

МБОУ «Григорьевская

СШ им. А.А. Воловика»

ЕДДС Ермаковского района

Телефон Главы администрации Григорьевского сельсовета-(25-4-34, 25-4-43).Члены ДПД после поступления сигнала о возникновении ЧС собираются и на закрепленном транспорте (автомобиль УАЗ 3962 Гос. № у 357мо) выезжают на место происшествия, для проведения спасательных мероприятий.

Ответственный: Леоненко С.Н.

МБОУ «Григорьевская СШ им. А.А. Воловика» подготавливает места для размещения пострадавших во время затопления  территории Григорьевского сельсовета, предоставляет помещения для приготовления пищи.

Ответственный: Шестаков Д.К.